# Instructivo de la Practica PSP/TSP · BiblioTec

En 3 sesiones, cada integrante programa 6 funciones de la aplicación BiblioTec y mide su propio trabajo con PSP; al final, el equipo junta sus datos y los analiza como lo haría TSP.

## 1. Objetivo y entregables

El objetivo no es programar rápido ni escribir muchas líneas. El objetivo es conocer tu propio proceso con datos: cuánto tardas, qué tan bien estimas, qué errores cometes y en qué fase los encuentras. Cada día agregarás una práctica nueva del PSP y tus datos mostrarán si te ayudó.

Al terminar la actividad, cada equipo entrega:

| Entregable | Quién lo hace | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Las 6 funciones de cada módulo, con todas sus pruebas en verde | Cada integrante | Su archivo en modulos/ |
| Hoja individual de Excel completa (actividades, defectos y análisis) | Cada integrante | Hoja Integrante 1, 2 o 3 |
| Hoja del equipo con el cierre respondido con datos | Todo el equipo | Hoja Equipo |
| La aplicación integrada funcionando con los 3 módulos | Todo el equipo | Una copia del proyecto |

Regla de oro: registra tus datos con honestidad. No se califica cuántas líneas escribes ni cuántos errores tienes; se califica que tu registro sea completo y que tu análisis use esos datos. Un registro maquillado no sirve para mejorar.

## 2. Organización del equipo

Cada equipo tiene 3 integrantes y cada uno es dueño de un módulo. Los módulos son independientes: nadie espera a nadie para programar, porque los datos de ejemplo ya traen libros, socios y préstamos.

| Integrante | Módulo | Archivo que programa | Hoja de Excel | Rol TSP adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Libros | modulos/libros.py | Integrante 1 | Líder del equipo: cuida la agenda y que cada día se cierre el postmortem |
| B | Socios | modulos/socios.py | Integrante 2 | Gestor de calidad: revisa que todos los defectos estén clasificados |
| C | Préstamos | modulos/prestamos.py | Integrante 3 | Gestor de planeación: revisa que todos llenen el plan antes de programar |

Los roles TSP son de apoyo y toman pocos minutos al día; no cambian el trabajo de programación de nadie.

Archivos que reciben:

- Repo Github: Solo servirá para clonarlo y trabajar con el proyecto

- Plantilla_PSP_TSP.xlsx: un solo archivo por equipo, compartido (OneDrive). Cada uno llena solo su hoja; la hoja Equipo se calcula sola.

Lo que no se toca: solo modificas tu archivo dentro de modulos/. No cambies app.py, nucleo/, pruebas/, templates/ ni static/, ni el nombre o los parámetros de las funciones. Sí puedes crear funciones auxiliares que empiecen con _ dentro de tu archivo.

## 3. Preparación (antes del día 1)

Todo debe estar instalado antes de la primera sesión; el tiempo de clase es solo para programar y medir.

- Instala Python 3.10 o superior. Verifica con python --version (en Windows puede ser py --version).

- Clona el repositorio en una carpeta tuya.

- Abre una terminal dentro de la carpeta bibliotec e instala las dependencias:

pip install flask pytest

- Levanta la aplicación con python app.py y abre http://127.0.0.1:5000 en el navegador. Debes ver el panel con las secciones en Pendiente. Eso es correcto: todavía no hay funciones programadas.

- Corre python probar.py libros 1 (o tu módulo). Debe decir PENDIENTE (función sin implementar).

- Lee completo el docstring de las 6 funciones de tu módulo y el archivo README.md.

- El líder sube la plantilla de Excel a una carpeta compartida y cada integrante escribe en su hoja su nombre, su módulo (lista desplegable) y el equipo (solo en Integrante 1).

- Cada quien tiene a la mano un cronómetro (el del celular sirve).

## 4. El ciclo de cada actividad

Cada una de las 6 actividades sigue el mismo ciclo de unos 15 minutos. Lo único que cambia de un día a otro es cómo estimas y si haces revisión antes de probar.

ciclo de una actividad · 5 pasos, 1 decisión

Las pruebas se repiten hasta que todo pase; cada corrección de esa vuelta queda registrada sola como defecto de pruebas.

- Planear (1–2 min). Lee la especificación (docstring) de la función. Escribe en tu hoja las LOC estimadas y los Min estimados. Hazlo antes de escribir código: un plan escrito después no mide nada. Inicia el cronómetro y anota los minutos de planeación.

- Codificar. Programa la función. Si mientras programas encuentras y corriges un error (un error de sintaxis, un import olvidado), anótalo de inmediato en el registro de defectos con Fase de remoción = Código. Al terminar, anota los minutos de código.

- Revisar (solo día 3, 2–3 min). Antes de correr las pruebas, lee tu función con tu checklist en la mano, punto por punto. Cada error que encuentres se anota con Fase de remoción = Revisión. Anota los minutos de revisión.

- Probar. Corre las pruebas de la actividad, por ejemplo python probar.py libros 2. Si alguna falla, corrige y vuelve a correr hasta que diga ACTIVIDAD COMPLETA. Aquí no anotas nada a mano: cada defecto encontrado en pruebas y su tiempo de corrección se registran solos. Anota los minutos de pruebas (desde la primera ejecución hasta que todo pasa).

- Cerrar. Cuenta tus líneas con python probar.py --loc libros y anota las LOC reales de la función. Abre la app en el navegador y verifica que tu sección ya funciona.

Reglas para medir el tiempo:

- Mide solo tiempo efectivo. Si te interrumpen (alguien te pregunta algo, vas por agua), pausa el cronómetro.

- Redondea a minutos enteros.

- Si la actividad se pasa de 15 minutos, no la abandones: termínala y registra el tiempo real. Pasarse no es un error; es un dato.

- Si una actividad no se termina en la sesión, se termina al inicio de la siguiente y se registra en la misma fila.

Qué cuenta como defecto: todo lo que tuviste que corregir en tu código para que fuera correcto, por pequeño que sea. Un cambio de diseño que decides por gusto no es defecto; un error que ibas a dejar pasar sí lo es.

## 5. Día 1 · PSP0: medir

El día 1 solo mides: programas como lo harías normalmente, estimas "a ojo" y registras todo. Estos datos son tu punto de partida.

| Actividad | Libros (A) | Socios (B) | Préstamos (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | listar_libros | listar_socios | listar_prestamos_activos |
| 2 | agregar_libro | registrar_socio | registrar_prestamo |

Agenda de la sesión (≈ 50 min)

| Minuto | Qué se hace |
| --- | --- |
| 0–5 | Se explica el ciclo de una actividad y cómo llenar la hoja |
| 5–20 | Actividad 1, siguiendo el ciclo de la sección 4 (sin revisión) |
| 20–23 | Terminar de registrar la actividad 1 en Excel |
| 23–38 | Actividad 2 (sin revisión) |
| 38–50 | Postmortem del día |

Postmortem del día 1 (cada integrante):

- Corre python probar.py --reporte <tu módulo>.

- Abre el archivo registro/reporte_defectos_<módulo>.txt, selecciona todo, copia y pégalo en la primera celda libre de la columna Act. del registro de defectos (sección C de tu hoja).

- Si dos filas son la misma causa, déjalas en una sola y suma sus minutos.

- Completa en cada defecto el Tipo y la Fase de inyección (listas desplegables). Usa la tabla de tipos de la sección 10.

- Revisa tu sección B (Resumen por día): ya muestra tu productividad del día 1 en LOC por hora. Ese número es tu base para estimar mañana.

Postmortem del equipo (5 min): el gestor de calidad confirma que no quedan defectos "Sin clasificar" en ninguna hoja (sección D de cada hoja).

Punto de control 1 (final del día 1):

- ☐ Actividades 1 y 2 con todas las pruebas en verde.

- ☐ Filas 1 y 2 de la sección A completas: plan, minutos por fase y LOC reales.

- ☐ Defectos del día pegados y clasificados.

- ☐ Fila "Día 1" de la hoja Equipo con datos de los 3 integrantes.

## 6. Día 2 · PSP1: estimar con datos

El día 2 ya no estimas "a ojo": usas tu propia productividad del día 1 para calcular cuánto te vas a tardar.

| Actividad | Libros (A) | Socios (B) | Préstamos (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | buscar_libros | buscar_socios | calcular_multa |
| 4 | editar_libro | editar_socio | registrar_devolucion |

Cómo estimar con datos (PSP1):

- Lee la especificación y estima las LOC de la función. Compárala con las funciones que ya hiciste: ¿es más grande o más chica que agregar_libro?

- Escribe tus LOC estimadas. La columna Min sugeridos (histórico) se llena sola con esta fórmula:

Min sugeridos = LOC estimadas × (minutos reales acumulados ÷ LOC reales acumuladas)

- Usa ese número como base para tus Min estimados. Puedes ajustarlo si tienes una razón concreta (por ejemplo, "esta función tiene muchas validaciones"); anótala en tu reflexión del día.

Agenda de la sesión (≈ 50 min)

| Minuto | Qué se hace |
| --- | --- |
| 0–5 | Revisar la sección B del día 1 y entender la columna Min sugeridos |
| 5–20 | Actividad 3, estimando con datos (sin revisión) |
| 20–23 | Registrar la actividad 3 |
| 23–38 | Actividad 4, estimando con datos (sin revisión) |
| 38–50 | Postmortem del día y preparación del checklist |

Postmortem del día 2:

- Igual que el día 1: --reporte, pegar, consolidar y clasificar. El archivo solo trae los defectos de hoy, así que no se duplican los de ayer.

- Compara en tu sección B el error absoluto de tiempo del día 1 contra el del día 2. ¿Bajó?

- Mira tu sección D (Análisis de defectos) y escribe en CHECKLIST_REVISION.md tus 3 tipos de defecto más frecuentes y qué vas a buscar en cada uno. Lo usarás mañana.

Punto de control 2 (final del día 2):

- ☐ Actividades 3 y 4 con todas las pruebas en verde.

- ☐ Filas 3 y 4 con Min estimados basados en el histórico.

- ☐ Defectos del día pegados y clasificados.

- ☐ Checklist personal con el top 3 de defectos escrito.

## 7. Día 3 · PSP2: revisar, integrar y cerrar

El día 3 agregas una revisión de código con tu checklist antes de correr las pruebas, y al final el equipo integra los 3 módulos y analiza sus datos.

| Actividad | Libros (A) | Socios (B) | Préstamos (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | eliminar_libro | cambiar_estado_socio | prestamos_vencidos |
| 6 | libros_por_categoria | estadisticas_socios | reporte_prestamos |

Cómo hacer la revisión (PSP2):

- Termina de codificar la función, pero no corras las pruebas todavía.

- Abre CHECKLIST_REVISION.md. Recorre primero tu top 3 personal y después los puntos generales.

- Lee tu código línea por línea contra cada punto. No lo ejecutes: solo léelo.

- Cada error que encuentres: corrígelo y anótalo con Fase de remoción = Revisión.

- Registra los minutos de revisión (2 a 3 minutos es suficiente) y luego corre las pruebas.

Agenda de la sesión (≈ 50 min; si no alcanza, la integración y el cierre quedan de tarea)

| Minuto | Qué se hace |
| --- | --- |
| 0–5 | Releer el checklist personal |
| 5–20 | Actividad 5 con revisión antes de probar |
| 20–23 | Registrar la actividad 5 |
| 23–38 | Actividad 6 con revisión antes de probar |
| 38–43 | Postmortem individual (--reporte, pegar, clasificar) |
| 43–50 | Integración del equipo y arranque del cierre |

Integración del equipo:

- El líder toma una copia limpia del proyecto y reemplaza los 3 archivos de modulos/ por los de cada integrante.

- Corren todas las pruebas juntas: python -m pytest. Deben pasar las 112.

- Abren la app y revisan juntos el Inicio y las 3 secciones: agregar un libro, prestarlo a un socio, devolverlo, ver el reporte.

- Cualquier problema que aparezca aquí (una llave con otro nombre, un dato mal formado) se registra como defecto 50 Interfaz en la hoja del integrante responsable, con Fase de remoción = Pruebas.

Cierre del equipo (postmortem TSP): en la sección E de la hoja Equipo, respondan las 5 preguntas citando sus números. "Mejoramos" no es una respuesta; "el error absoluto de tiempo bajó de 78% el día 1 a 16% el día 2" sí lo es.

Punto de control 3 (entrega final):

- ☐ Actividades 5 y 6 con todas las pruebas en verde.

- ☐ Minutos de revisión registrados en las filas 5 y 6.

- ☐ Las 112 pruebas pasan con los 3 módulos integrados.

- ☐ Sección E de la hoja Equipo respondida con datos.

- ☐ Ningún defecto sin clasificar en las 3 hojas.

## 8. Cómo llenar la plantilla de Excel

Solo capturas en las celdas amarillas (texto azul); todas las blancas se calculan solas. Las hojas están protegidas sin contraseña para que no borres una fórmula por accidente.

Sección A · Registro por actividad (una fila por función)

| Columna | Cuándo se llena | Qué escribir |
| --- | --- | --- |
| LOC estimadas | Antes de programar | Cuántas líneas crees que tendrá la función |
| Min sugeridos | Se calcula sola | Referencia del día 2 en adelante; vacía el día 1 |
| Min estimados | Antes de programar | Cuántos minutos crees que te tomará en total |
| Planeación, Código, Revisión, Pruebas | Al terminar cada fase | Minutos efectivos de esa fase; Revisión vacía los días 1 y 2 |
| LOC reales | Al cerrar la actividad | El número que da python probar.py --loc <módulo> para esa función |
| Defectos, Métricas, Error | Se calculan solas | Salen del registro de defectos y de tus tiempos |

Si creaste una función auxiliar (_algo), suma sus LOC a la actividad en la que la creaste.

Sección B · Resumen por día: se calcula sola. La columna LOC/hora histórica es la que alimenta tus estimaciones del día siguiente.

Sección C · Registro de defectos (una fila por defecto)

| Columna | De dónde sale |
| --- | --- |
| Act. | Del reporte (pruebas) o a mano (código y revisión): número de actividad, 1 a 6 |
| Fase de remoción | Dónde lo encontraste: Código, Revisión o Pruebas |
| Min corrección | Del reporte, o a mano: minutos que tardaste en corregirlo |
| Tipo | Siempre a mano, de la lista: 10 Documentación a 100 Entorno |
| Fase de inyección | Siempre a mano: dónde lo cometiste. Casi siempre Código; Planeación si entendiste mal la especificación |
| Descripción | Del reporte, o a mano: qué estaba mal, en una línea |

Sección D · Análisis de defectos: se calcula sola. Te dice qué tipos de defecto repites más y cuántos minutos cuesta, en promedio, corregir un defecto según la fase donde lo encuentras. Úsala para tu checklist.

Hoja Equipo: se llena sola con las 3 hojas individuales. Solo se captura la sección E (cierre). Las gráficas de yield y error de estimación por día son la evidencia principal para el cierre.

Qué significa cada métrica:

| Métrica | Cómo se calcula | Cómo leerla |
| --- | --- | --- |
| LOC por hora | LOC reales ÷ minutos reales × 60 | Tu ritmo; sirve para estimar, no para competir |
| Defectos / KLOC | Defectos ÷ LOC reales × 1000 | Sale alto porque las funciones son pequeñas; importa la tendencia |
| Yield | Defectos removidos antes de pruebas ÷ total de defectos | Más alto = encuentras tus errores antes; debería subir el día 3 |
| Error de tamaño / tiempo | (Real − estimado) ÷ estimado | Positivo = subestimaste; debería acercarse a 0 el día 2 |
| % tiempo en revisión / pruebas | Minutos de la fase ÷ minutos totales | El día 3 debería subir revisión y bajar pruebas |

## 9. Seguimiento y evaluación

El avance se revisa en 4 puntos de control; en cada uno, el profesor mira la hoja de Excel del equipo y el resultado de las pruebas.

| Punto de control | Cuándo | Qué se revisa | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 · Preparación | Inicio del día 1 | App corriendo y hojas con nombre, módulo y equipo | Pantalla con la app en Pendiente |
| 1 · Medir | Final del día 1 | Actividades 1–2 en verde, filas 1–2 completas, defectos clasificados | Excel compartido |
| 2 · Estimar | Final del día 2 | Actividades 3–4 en verde, estimaciones con histórico, checklist con top 3 | Excel + CHECKLIST_REVISION.md |
| 3 · Revisar y cerrar | Final del día 3 o fecha de entrega | 112 pruebas en verde integradas, revisión registrada, cierre con datos | Entrega final (abajo) |

Entrega final (un solo envío por equipo):

- El archivo de Excel completo, con las 4 hojas.

- la copia integrada del proyecto en drive (los 3 módulos juntos).

- Los 3 archivos registro/ejecuciones.csv, uno por integrante, renombrados como ejecuciones_A.csv, ejecuciones_B.csv y ejecuciones_C.csv. Es el historial automático de tus pruebas y respalda tu registro de defectos.

## 10. Referencia rápida

Comandos (en Windows, cambia python por py si hace falta):

| Comando | Para qué |
| --- | --- |
| python app.py | Levanta la app en http://127.0.0.1:5000 |
| python app.py --reiniciar | Restaura los datos de ejemplo de la app |
| python probar.py libros 3 | Corre las pruebas de la actividad 3 del módulo libros |
| python probar.py libros | Corre todas las pruebas del módulo |
| python probar.py --reporte libros | Genera el archivo de defectos de hoy para pegar en Excel |
| python probar.py --loc libros | Cuenta las LOC de cada función |
| python -m pytest | Corre las 112 pruebas (integración del equipo) |

Los módulos se escriben libros, socios o prestamos (sin acento).

Estándar de conteo de LOC (todos cuentan igual):

- Se cuentan las líneas del cuerpo de la función.

- No se cuentan la línea del def, el docstring, las líneas en blanco ni los comentarios.

- Una instrucción partida en varias líneas cuenta cada línea.

- Las funciones auxiliares (_algo) se suman a la actividad donde se crearon.

Tipos de defecto (estándar PSP):

| Tipo | Ejemplos en BiblioTec |
| --- | --- |
| 10 Documentación | Mensaje de error o comentario incorrecto |
| 20 Sintaxis | Faltan : o un paréntesis, mala indentación, nombre mal escrito |
| 30 Build/paquetes | Falta un import o está mal escrito |
| 40 Asignación | Variable sin inicializar o usada fuera de su alcance |
| 50 Interfaz | Llave equivocada: p["libro"] en lugar de p["libro_id"]; parámetros en otro orden |
| 60 Validación | Faltó una regla de la especificación: ISBN de 13 dígitos, correo duplicado |
| 70 Datos | Texto en lugar de número, fecha date en lugar de texto "AAAA-MM-DD" |
| 80 Función | Lógica incorrecta: condición, ciclo, cálculo, orden o desempate |
| 90 Sistema | Configuración, tiempos o memoria |
| 100 Entorno | Problemas con el editor, Python o la terminal |

Herramientas del proyecto para programar:

repo.listar("libros")                        # lista de dicts (copias)
repo.obtener("socios", 3)                    # dict o None si no existe
repo.agregar("prestamos", {...})             # regresa el id nuevo
repo.actualizar("libros", 3, {"anio": 1990})  # guarda cambios
repo.eliminar("libros", 3)                   # True / False
repo.filtrar("prestamos", lambda p: p["socio_id"] == 2)

En nucleo/utilidades.py están normalizar(), solo_digitos(), a_fecha() y hoy_o(); las reglas de negocio (días de préstamo, multa por día, categorías) están en nucleo/config.py.

## 11. Problemas comunes y preguntas frecuentes

| Situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| ModuleNotFoundError: No module named 'flask' | Corre pip install flask pytest (o python -m pip install flask pytest) |
| python no se reconoce en Windows | Usa py en lugar de python |
| La app no muestra mis cambios | Guarda el archivo; la app se recarga sola. Si no, deténla con Ctrl+C y vuelve a correr python app.py |
| Los datos de la app quedaron revueltos | python app.py --reiniciar o el botón Restaurar datos de ejemplo al pie de la página |
| Al pegar en Excel, los minutos aparecen como texto | Tu Excel usa coma decimal: cambia el punto por coma (0.5 → 0,5) |
| Una prueba falla y la especificación dice otra cosa | Reléela con calma; si sigues creyendo que la prueba está mal, avísale al profesor. No modifiques la prueba |
| Modifiqué algo fuera de mi archivo | Vuelve a copiar esa carpeta desde el bibliotec.zip original |
| Pegué defectos repetidos | Borra las filas repetidas; el reporte de cada día solo trae los defectos de ese día |

¿Qué pasa si un solo error rompe varias pruebas? El reporte puede mostrar varias filas. Si todas tienen la misma causa, déjalas en una sola y suma sus minutos.

¿Y si encuentro un error en una función de un día anterior? Corrígelo, anótalo en la actividad de esa función y escribe en la descripción en qué día lo encontraste.

¿Puedo ayudar a un compañero? Sí, explicándole, no escribiendo su código. El tiempo que pases ayudando es una interrupción: pausa tu cronómetro.

¿Puedo usar IA o copiar código de internet? No durante la actividad. Lo que se mide es tu proceso; un código que no escribiste vuelve inútiles tus datos.

¿Qué pasa si no termino una actividad en 15 minutos? Nada malo: termínala y registra el tiempo real. Es justo el tipo de dato que te ayuda a estimar mejor.